## Slide 1: [프로젝트명] 착수 보고
HARU UTILS TEMPLATE
같은 목표, 같은 범위, 같은 의사결정 방식으로 출발하기 위한 킥오프 덱입니다.
발주/주관 [조직] · 수행 [조직] · 기간 [YYYY.MM–YYYY.MM]
U
한 줄 결론부터
다음 행동까지
문서명 · 작성자 · YYYY.MM.DD · v0.1
U
Notes: 이 슬라이드 사용법: 제목은 발표의 목적이 드러나는 한 문장으로, 하단 메타 정보는 배포 버전 기준으로 갱신합니다.
대괄호로 표시된 항목과 예시 수치를 실제 프로젝트 정보로 교체하세요.
[Sources]
- 외부 출처 없음. 사용자가 교체할 수 있도록 만든 템플릿 예시입니다.

## Slide 2: 이번 프로젝트는 [현재 문제]를 [목표 시점]까지 바꿉니다
BACKGROUND
U
01
현재 상태
[사용자·업무 현황]
[반복되는 문제]
[기준 수치/출처]
02
변화 계기
[정책·시장·기술 변화]
[결정된 선행 과제]
[착수 시한]
03
프로젝트 제약
[예산·기간]
[필수 연계·규정]
[가용 인력·환경]
착수 배경 한 줄
[왜 지금 이 프로젝트를 해야 하는지 이해관계자가 합의할 문장]
HARU UTILS · EDITABLE TEMPLATE
02
Notes: 이 슬라이드 사용법: 프로젝트가 시작된 배경을 현재 상태, 변화 계기, 제약으로 나누고 각 사실의 기준일과 출처를 표시합니다.
대괄호로 표시된 항목과 예시 수치를 실제 프로젝트 정보로 교체하세요.
[Sources]
- 외부 출처 없음. 사용자가 교체할 수 있도록 만든 템플릿 예시입니다.

## Slide 3: 프로젝트의 성공은 세 가지 변화로 정의합니다
PURPOSE & SUCCESS
U
프로젝트 목적
[대상 사용자]가 [핵심 업무]를 더 빠르고 안전하게 수행하도록 [변화]를 구현합니다.
[목표값]
성과 지표 1 · 기준일 명시
[목표값]
성과 지표 2 · 측정 방법
[목표값]
품질·운영 지표
성공 조건 · [사용자 수용] + [품질 기준] + [운영 이관]을 모두 충족
HARU UTILS · EDITABLE TEMPLATE
03
Notes: 이 슬라이드 사용법: 활동 목표가 아니라 프로젝트 종료 시 실제로 달라져야 할 상태와 측정 방법을 적습니다.
대괄호로 표시된 항목과 예시 수치를 실제 프로젝트 정보로 교체하세요.
[Sources]
- 외부 출처 없음. 사용자가 교체할 수 있도록 만든 템플릿 예시입니다.

## Slide 4: 포함과 제외를 함께 합의해야 범위가 선명해집니다
SCOPE ALIGNMENT
U
IN · 이번 프로젝트에서 완료
OUT · 별도 과제 또는 후속 단계
• [업무/기능 범위]
• [대상 사용자/채널]
• [데이터 이관 범위]
• [교육·운영 이관]
• [검수 산출물]
• [연계 제외 시스템]
• [고도화 아이디어]
• [정책 결정 필요 사항]
• [장기 데이터 정비]
• [유지보수 범위]
변경 요청은 [채널]에서 영향도·일정·비용을 검토한 뒤 [승인자]가 결정합니다.
HARU UTILS · EDITABLE TEMPLATE
04
Notes: 이 슬라이드 사용법: 범위 경계와 변경 승인 절차를 반드시 함께 설명하고 회의 중 합의된 변경은 의사결정 로그에 남깁니다.
대괄호로 표시된 항목과 예시 수치를 실제 프로젝트 정보로 교체하세요.
[Sources]
- 외부 출처 없음. 사용자가 교체할 수 있도록 만든 템플릿 예시입니다.

## Slide 5: 산출물은 검수 기준과 승인 책임까지 정의합니다
DELIVERABLES
U
산출물
핵심 내용
검수·승인
책임·완료일
[산출물 A]
[포함 내용·버전]
[수용 기준/승인자]
[이름/일자]
[산출물 B]
[포함 내용·버전]
[수용 기준/승인자]
[이름/일자]
[산출물 C]
[포함 내용·버전]
[수용 기준/승인자]
[이름/일자]
운영 이관
[교육·문서·권한]
[운영 승인 조건]
[이름/일자]
HARU UTILS · EDITABLE TEMPLATE
05
Notes: 이 슬라이드 사용법: 산출물 이름만 나열하지 말고 실제 포함 내용, 버전, 검수 기준, 승인자와 완료일을 연결합니다.
대괄호로 표시된 항목과 예시 수치를 실제 프로젝트 정보로 교체하세요.
[Sources]
- 외부 출처 없음. 사용자가 교체할 수 있도록 만든 템플릿 예시입니다.

## Slide 6: 워크스트림은 같은 마일스톤을 향해 병렬로 움직입니다
WORKSTREAMS & ROADMAP
U
워크스트림
1단계
2단계
3단계
완료 기준
기획·UX
현황/요구
설계/검증
수용 테스트
[승인 산출물]
개발·데이터
기반 구성
핵심 구현
전환/안정화
[품질 지표]
변화·운영
이해관계자
교육 준비
이관/정착
[운영 승인]
품질·보안
기준 확정
점검/보완
최종 검수
[통과 기준]
HARU UTILS · EDITABLE TEMPLATE
06
Notes: 이 슬라이드 사용법: 업무별 일정이 아니라 서로 맞물리는 산출물과 공동 마일스톤을 중심으로 표시합니다.
대괄호로 표시된 항목과 예시 수치를 실제 프로젝트 정보로 교체하세요.
[Sources]
- 외부 출처 없음. 사용자가 교체할 수 있도록 만든 템플릿 예시입니다.

## Slide 7: 역할은 직책보다 결정·실행·검수 책임으로 나눕니다
ROLES & RACI
U
핵심 활동
발주 PM
수행 PM
업무 리드
기술 리드
승인자
범위·우선순위
R
C
C
C
A
설계·구현
C
A
C
R
I
사용자 검수
A
C
R
C
I
운영 이관
A
R
R
R
I
변경 승인
R
C
C
C
A
R 실행 · A 최종 책임 · C 협의 · I 공유
HARU UTILS · EDITABLE TEMPLATE
07
Notes: 이 슬라이드 사용법: 각 핵심 활동에 A가 한 명인지 확인하고, 이름 또는 조직명을 실제 책임 주체로 교체합니다.
대괄호로 표시된 항목과 예시 수치를 실제 프로젝트 정보로 교체하세요.
[Sources]
- 외부 출처 없음. 사용자가 교체할 수 있도록 만든 템플릿 예시입니다.

## Slide 8: 회의·보고·의사결정 경로를 착수 전에 고정합니다
WAYS OF WORKING
U
01
정기 운영
주간 실무회의 [요일]
주간 보고 [채널]
월간 의사결정 [주기]
02
기록 원칙
결정 로그 [위치]
산출물 버전 [규칙]
회의록 확정 [기한]
03
에스컬레이션
긴급 기준 [정의]
1차 담당 [역할]
최종 결정 [역할]
첫 합의
오늘 확정하지 못한 항목은 ‘담당자 + 결정일’을 남기고 미정 상태로 숨기지 않습니다.
HARU UTILS · EDITABLE TEMPLATE
08
Notes: 이 슬라이드 사용법: 협업 도구 이름만 쓰지 말고 회의 주기, 기록 위치, 긴급 기준과 결정 책임자를 함께 확정합니다.
대괄호로 표시된 항목과 예시 수치를 실제 프로젝트 정보로 교체하세요.
[Sources]
- 외부 출처 없음. 사용자가 교체할 수 있도록 만든 템플릿 예시입니다.

## Slide 9: 착수 위험은 신호·예방·에스컬레이션으로 관리합니다
INITIAL RISKS
U
01
범위·의사결정
조기 신호 [조건]
예방 [기준선]
요청 [결정자/기한]
02
환경·연계
조기 신호 [조건]
예방 [선행 점검]
대응 [우회/책임]
03
사용자·변화
조기 신호 [조건]
예방 [참여 계획]
대응 [교육/소통]
즉시 해소할 위험
[착수 전 닫아야 할 위험] · 책임 [이름] · 목표일 [YYYY.MM.DD]
HARU UTILS · EDITABLE TEMPLATE
09
Notes: 이 슬라이드 사용법: 착수 단계의 상위 위험만 선택하고 조기 신호, 예방 행동, 에스컬레이션 책임과 즉시 해소할 항목을 적습니다.
대괄호로 표시된 항목과 예시 수치를 실제 프로젝트 정보로 교체하세요.
[Sources]
- 외부 출처 없음. 사용자가 교체할 수 있도록 만든 템플릿 예시입니다.

## Slide 10: 첫 2주에 범위·환경·사용자 검증 기반을 잠급니다
FIRST 14 DAYS
U
D+1
접근 권한
계정·환경·자료
D+3
범위 기준선
IN/OUT·우선순위
D+7
초기 설계
흐름·구성·검증
D+14
첫 리뷰
데모·결정·리스크
착수 시점 의사결정
□ 범위 기준선 □ 주요 책임자 □ 협업 채널 □ 검수 기준 □ 첫 리뷰 일정
HARU UTILS · EDITABLE TEMPLATE
10
Notes: 이 슬라이드 사용법: 첫 2주 안에 끝내야 하는 준비 항목을 실제 날짜와 담당자로 교체하고, 미해결 의사결정을 체크합니다.
대괄호로 표시된 항목과 예시 수치를 실제 프로젝트 정보로 교체하세요.
[Sources]
- 외부 출처 없음. 사용자가 교체할 수 있도록 만든 템플릿 예시입니다.

## Slide 11: 이 슬라이드 묶음을 쓰는 가장 빠른 방법
프로젝트 착수 보고
01
남길 슬라이드 선택
배경·목표·범위·산출물·로드맵·역할·협업·위험·첫 행동 중 필요한 장을 골라 시작합니다.
02
한 줄 결론 먼저 작성
프로젝트가 끝났을 때 달라질 상태를 제목에 적습니다.
03
예시를 실제 값으로 교체
RACI의 A 중복, 일정 기준일, 범위 제외 항목을 특히 확인합니다.
04
검토와 배포
회의에서 나온 미정 사항은 담당자와 결정일이 있는 로그로 전환합니다.
Haru kick · 모든 핵심 슬라이드에 ‘한 줄 결론’과 ‘다음 행동’을 남기세요.
11
Notes: 이 슬라이드 사용법: 완성 전 체크리스트로 사용합니다. 불필요한 슬라이드는 삭제하고 문서 전체의 용어와 날짜 기준을 통일하세요.
대괄호로 표시된 항목과 예시 수치를 실제 프로젝트 정보로 교체하세요.
[Sources]
- 외부 출처 없음. 사용자가 교체할 수 있도록 만든 템플릿 예시입니다.