BUSINESS PROPOSAL · 실무형 제안 구조

# 사업 제안서

문제에서 실행 계획까지 한 흐름으로 설득하는 템플릿

제안명  {{제안 사업명}}

제안 대상  {{고객사·기관명}}

제안사  {{회사명}}

제출일  YYYY-MM-DD  ·  버전 v1.0

빠른 시작  배경 → 제안 한 줄 → 기대효과 → 실행·비용 → 위험 순서로 채우면 검토자가 빠르게 판단할 수 있습니다.

# 제안 요약

한 문장 제안  {{누구}}의 {{문제}}를 {{해결 방식}}으로 개선하여 {{측정 가능한 결과}}를 만듭니다.

## 배경과 기회

현재 {{대상 조직·사용자}}는 {{현황}} 때문에 {{업무·비용·품질상의 손실}}을 겪고 있습니다. 본 제안은 우선순위가 높은 {{핵심 범위}}부터 검증 가능한 방식으로 개선합니다.

## 목표와 성공 기준

| 목표 | 측정 지표 | 현재 | 목표 | 측정 시점 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 처리 시간 단축 | 평균 리드타임 | {{현재값}} | {{목표값}} | 오픈 후 3개월 |
| 품질 안정화 | 재작업률 | {{현재값}} | {{목표값}} | 월간 |
| 사용 확산 | 활성 사용자율 | {{현재값}} | {{목표값}} | 오픈 후 6개월 |

## 제안 범위

- 포함: {{분석·설계·구축·교육 등 실제 제공 범위}}

- 제외: {{별도 계약 또는 고객 수행 범위}}

- 전제: {{승인·데이터·담당자·환경 제공 조건}}

# 실행 계획

## 핵심 산출물

| 산출물 | 내용 | 완료 기준 | 책임 |
| --- | --- | --- | --- |
| 현황 분석서 | 프로세스·문제·기준선 | 고객 검토 승인 | {{담당}} |
| 설계안 | 구조·화면·운영 설계 | 요구사항 추적 완료 | {{담당}} |
| 구축 결과 | 검증 가능한 기능·환경 | 인수 테스트 통과 | {{담당}} |
| 운영 전환 패키지 | 매뉴얼·교육·인수인계 | 운영자 확인 | {{담당}} |

## 일정과 의사결정 지점

| 단계 | 기간 | 주요 활동 | 결정·승인 |
| --- | --- | --- | --- |
| 착수 | 1주 | 목표·범위·역할 정렬 | 착수 기준 확정 |
| 분석·설계 | 2~4주 | 요구사항·설계 검토 | 설계 승인 |
| 구축·검증 | 5~9주 | 구축·시험·보완 | 인수 승인 |
| 전환 | 10주 | 교육·운영 이관 | 오픈 결정 |

의사결정 포인트  각 단계 종료 시 승인자, 필요한 근거, 승인 기한을 함께 적어 일정 지연을 예방하세요.

# 비용·위험·마무리

## 예산 개요

| 비용 항목 | 산정 근거 | 금액(원) | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 전문 인력 | {{역할 × 투입기간}} | {{금액}} | 부가세 별도 |
| 도구·라이선스 | {{수량 × 단가}} | {{금액}} | 선택 항목 구분 |
| 교육·전환 | {{회차 × 대상}} | {{금액}} | 자료 포함 |
| 합계 | 세부 견적과 일치 | {{총액}} |  |

## 주요 위험과 대응

| 위험 | 가능성 | 영향 | 예방·대응 | 담당 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 요구사항 변경 | 중 | 상 | 변경 절차와 영향 분석 적용 | PM |
| 데이터 준비 지연 | 중 | 상 | 사전 점검표와 대체 데이터 준비 | 고객 |
| 사용자 정착 저조 | 중 | 중 | 파일럿·교육·초기 지원 | 변화관리 |

## 제출 전 점검

Haru 품질 킥  작성자 눈으로 한 번, 문서를 처음 보는 의사결정자 눈으로 한 번 읽고 체크하세요.

- 제안 한 문장이 대상·문제·방식·효과를 모두 설명한다.

- 목표가 숫자 또는 명확한 판정 기준으로 측정된다.

- 범위·제외·전제와 고객 협조사항이 모순 없이 연결된다.

- 일정·산출물·예산의 명칭과 합계가 서로 일치한다.

- 과장된 표현, 확인되지 않은 수치, 불필요한 개인정보를 제거했다.